****

Администрация Александро-Невского городского поселения

Александро-Невского муниципального района

Рязанской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01 апреля 2021 г. р.п. Александро-Невский № 58/1

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Александро-Невского городского поселения

на 2020-2024 годы

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Александро-Невского городского поселения, согласно п.2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года №410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, администрация Александро-Невского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и информационных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению № 1

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации муниципального района и Александро-Невского городского поселения в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Александро-Невского

городского поселения Е.В. Блохина

Приложение № 1

к Постановлению администрации Александро-Невского городского поселения

от 01.04.2020 г. № 58/1

**План-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Александро-Невского городского поселения на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций. | по мере необходимости | Администрация Александро-Невского городского поселения |
|  | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам. | до декабря текущего года | Администрация Александро-Невского городского поселения |
|  | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Александро-Невского городского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | постоянно | Администрация Александро-Невского городского поселения |
|  | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2024года | Администрация Александро-Невского городского поселения |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Александро-Невского городского поселения |