****

Администрация Александро-Невского городского поселения

Александро-Невского муниципального района

Рязанской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16 декабря 2020 г. р.п. Александро-Невский № 173

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2015-2023 годы», утвержденную постановлением от 31.12.2014 г. № 153 (в ред. от 23.10.2017 г. № 241, от 29.12.2018 г. № 291, от 18.05.2018 г. № 99, от 26.10.2018 г. № 154, от 29.12.2018 г. № 191, от 26.08.2019 г. №148, от 07.10.2019 г. № 148, от 27.01.2020 г. № 22, от 18.06.2020 г. № 85, от 27.08.2020г. № 126)

В связи с изменением основных мероприятий Программы в 2020 году администрация Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Дорожное хозяйство Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2015-2023годы», утвержденную постановлением от 31.12.2014 г. № 153 (в ред. от 23.10.2017 г. № 241, от 29.12.2018 г. № 291, от 18.05.2018 г. № 99, от 26.10.2018 г. № 154, от 29.12.2018 г. №191, от 26.08.2019 г. №148,от 07.10.2019 г. № 148, от 27.01.2020 г. № 22, от 18.06.2020г.№85, от 27.08.2020 г. № 126))следующее изменение:

1) Приложение 1 изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) В паспорте Программы пункт «Источники финансирования программы, в т.ч. по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования  программы, в т. ч. по годам и источникам финансирования | Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.  2017 год – 5 714,21 тыс. руб. 2018 год – 7 665,3 тыс. руб.  2019 год – 2 142,86 тыс. руб. 2020 год – 62 038,773 тыс. руб. 2021 год – 2016,70 тыс. руб., 2022год – 2 115,86 тыс. руб., 2023год – 2 267,41 тыс. руб, |

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации муниципального района и Александро-Невского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Александро-Невского

городского поселения Е.В. Блохина

**Приложение 1**

к постановлению администрации от 16.12.2020 № 173

**Основные задачи и системы мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2015 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Протяжен  ность,  км/к. м. | Срок исполнения | Объемы финансирования всего  ( руб.) | Источники финансирования  (руб.) | | Ответственные  исполнители |
| Средства дорожного фонда городского поселения | Средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1,335/11 105 | 2017 год | 5 714 210,00 | 1 314 210,00 | 4 400 000,00 | Администрация Александро-Невского городского поселения |
| 0,960/4753 | 2018 год | 7 665 300,00 | 3 025 300,00 | 4 640 000,00 |
| 0,87/4307 | 2019 год | 2 142 856,27 | 2 142 856,27 |  |
| 4,422/22166 | 2020 год | 29 089 047,50 | 3 065 255,38 | 26 023 792,12 |
| 4,695/24904 | 2021 год | 35 356 442,00 | 2 016 702,17 | 32 885 619,90 |
| 1,10/5446 | 2022 год | 2 115 864,77 | 2 115 864,77 | - |
| 1,10/5446 | 2023 год | 2 267 407,27 | 2 267 408,27 | - |  |
| 2 | Мероприятие 1.1  Ремонт автомобильной дороги ул.Первомайская в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области | 0,605/6185 | 2017 год | 4 640 000,00 | 240 000,00 | 4 400 000,00 |  |
| 3 | Мероприятие 1.2  Ремонт автомобильных дорог по пер. Рабочий в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области | 0,960/4753 | 2018 год | 4 889 260,00 | 249 260,00 | 4 640 000,00 |
| 4 | Мероприятие 1.3  «Ремонт автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Базарная, автомобильной внутрихозяйственной дороги по пер. Пригородный, автомобильной дороги по ул. Советская (участок от д. №45 до перекрестка с ул. Невского д. №10), автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Солнечная (участок от д. №66 до д. №70), автодороги по ул. Заводская (участок от д. №24 до д. №29), автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Кирпичная, автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Набережная (участок от д. №27 до д. №35), автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Восточная в р.п. Александро-Невский Рязанской области» | 2,975/12385 | 2020 год | 15 072 403,00 | 768 692,55 | 14 303 710,45 |
| 5 | Мероприятие 1.4  Ремонт автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Садовая, автомобильной дороги по ул. Школьная (участок от д.№13 до перекрестка с ул. Садовая д.27) в р.п. Александро-Невский, автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Новая и автомобильной внутрихозяйственной дороги по пер. Садовый в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области | 1,025/7304 | 2020 год | 8 791 090,00 | 448 345,59 | 8 342 744,41 |
| 6 | Мероприятие 1.5  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 22 до д. 9б в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области | 0,422/2477 | 2020 год | 3 558 838,00 | 181 500,74 | 3 377 337,26 |  |
| 7 | Мероприятие 1.6  Ремонт подъездной автомобильной дороги к пер. Рабочий в р.п.Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области | 0,385/2822 | 2021 год | 6 586 314,00 | 329 315,70 | 6 256 998,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.7  Ремонт участка автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Молодежная (от ул. Весенняя до ул. Молодежная д. № 22); ремонт участков автомобильной внутрихозяйственной дороги по пер. Полевой ( от дома №1А до дома №5; от пер. Полевой д. №2 до дома №8); ремонт участка автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Весенняя ( от дома №11 до ул. Молодежная); ремонт участков автомобильной дороги пер. Луговой ( от ул. Вокзальная до д. №14А; от пер. Луговой д.№14Б до ул. Вокзальная) в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области. | 1,282/5324 | 2021 год | 6 765 583,00 | 338 279,15 | 6 427 303,85 |  |
| 9 | Мероприятие 1.8  Ремонт участка автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Южная (от дома №15 до дома №1); ремонт автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Скобелева; ремонт автомобильной внутрихозяйственной дороги по пер. Пионерский; ремонт автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Пригородная; ремонт участка автомобильной внутрихозяйственной дороги по ул. Набережная (от автомобильной дороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» (130+200 – 146+965; 152+518 – 154+425) до ул. Почтовая); ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Александро-Невский; ремонт участков автомобильной дороги по ул. Почтовая в р.п. Александро-Невский (от ул. Советская до ул. Садовая; от дома №46 до автомобильной дороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» (130+200 – 146+965; 152+518 – 154+425) в р.п. Александро-Невский Александро-Невского района Рязанской области. | 3,028/16758 | 2021 год | 21 264 545,00 | 1 063 227,25 | 20 201 317,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - при условии выделения средств из областного бюджета