

Администрация Александро-Невского городского поселения

Александро-Невского муниципального района Рязанской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 27 сентября 2022 г.  |  р.п. Александро-Невский |  № 124 |

Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования–Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования–Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области

поселение муниципального района Рязанской области, администрация Александро-Невского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить Положение о муниципальных программах муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Установить, что реализация муниципальных программ муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, начиная с 2023 года, осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

 3. Установить, что реализация муниципальных программ муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления, осуществляется поэтапно.

4. Признать утратившими силу постановление администрации Александро-Невского городского поселения муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области N 335 от 10 ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области их формировании и реализации».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте администрации Александро-Невского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации Александро-

Невского городского поселения А.Е. Егоршин

Приложение

к Постановлению

 администрации Александро-

Невского городского

поселения

от 27.09. 2022 г. N 124

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- Александро-Невское городское ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации, мониторинга, контроля и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, а также порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области (далее - Положение).

1.2. В Положении используются следующие понятия и термины:

муниципальная программа муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области (далее - Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальные цели);

ответственный исполнитель Программы - орган местного самоуправления муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, осуществляющий в соответствии с установленными полномочиями регулирование в соответствующей сфере деятельности, непосредственно осуществляющий разработку и реализацию Программы;

главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

исполнитель Программы - орган местного самоуправления муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области;

сфера реализации Программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена Программа;

цель - планируемый результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области;

показатели Программы - количественно измеримые параметры, отражающие достижение цели Программы по годам;

результаты структурных элементов - количественные параметры, характеризующие степень достижения задач, реализации мероприятий структурных элементов по годам;

Понятия "национальный проект", "федеральный проект", "региональный проект", используемые в настоящем Положении, применяются в определениях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органа местного самоуправления.

1.3. Срок реализации Программы составляет не менее трех лет.

Основаниями для разработки Программы являются:

а) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Рязанской области, Правительства Рязанской области, Главы администрации Александро-Невского муниципального района, Главы администрации Александро-Невского городского поселения ;

б) необходимость выполнения условий органов государственной власти в части участия в государственных программах Рязанской области и нормативного правового акта муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области о софинансировании расходных обязательств муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области;

в) участие органов местного самоуправления муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области в федеральных, региональных проектах;

г) необходимость достижения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области;

д) необходимость решения проблемы программным методом.

1.4. Программа в качестве структурных элементов содержит федеральные, региональные и муниципальные проекты, в том числе не финансируемые за счет бюджетных средств, в совокупности составляющие проектную часть Программы, а также комплексы процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе (процессная часть Программы).

1.5. Проекты, комплексы процессных мероприятий группируются по подпрограммам. Каждая подпрограмма направлена на достижение одной цели.

Программа может включать подпрограмму, направленную на обеспечение реализации Программы.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, может быть предусмотрено включение расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, участвующих в реализации Программы, и иных расходов, направленных на достижение целей и решение задач Программы.

1.6. В числе показателей Программы рекомендуется учитывать показатели национальных целей и деятельности органов местного самоуправления муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, установленные стратегией социально-экономического развития муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, показатели иных приоритетов социально-экономического развития муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

1.7. При разработке или при внесении изменений в Программу не допускается дублирование целей, задач и мероприятий, в том числе с действующими муниципальными программами Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального Рязанской области, за исключением целей, задач и мероприятий федеральных и региональных проектов.

1.8. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников.

Финансирование расходов на реализацию Программ из местного бюджета осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Расходы местного бюджета на содержание органов местного самоуправления муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области включаются в одну из Программ, в которых указанные органы являются ответственными исполнителями Программы.

1.9. Методическое руководство и координацию работ по формированию, реализации, проведению оценки эффективности Программ администрация муниципального образованя - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области при содействии финансово - казначейского управления администрации муниципального образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области по вопросам, входящим в его компетенцию.

2. Требования к содержанию Программы

2.1. Программа состоит из следующих разделов:

1) [паспорт](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P166) Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

2) характеристика сферы реализации Программы.

Раздел должен содержать описание проблем в указанной сфере и прогноз их развития.

В случае участия в реализации мероприятий Программы физических и юридических лиц, не являющихся исполнителями Программы (внебюджетные источники), в раздел включается информация о прогнозных расходах данных участников на реализацию Программы;

3) финансовое [обеспечение](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P197) Программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

4) порядок представления информации об исполнении Программы;

5) [сведения](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P300) о Программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению (в случае, если в Программе структурные элементы не группируются по подпрограммам) или [сведения](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P645) о подпрограммах Программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению (в случае, если в Программе структурные элементы группируются по подпрограммам);

В случае, если Программой предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, расходы на финансирование капитальных вложений указываются по каждому объекту капитального строительства.

2.2. В случае, если в качестве финансового обеспечения мероприятий Программы предусмотрены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, а также участие органов местного самоуправления муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области в федеральных и региональных проектах, состав и содержание разделов Программы формируются с учетом требований федеральных и региональных актов.

3. Разработка и утверждение проекта Программы

3.1. Разработка Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с главными распорядителями бюджетных средств.

3.2. При разработке Программы по основаниям, указанным в [подпунктах "г"](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P60), ["д" пункта 1.3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P61) настоящего Положения, Программа подлежит утверждению администрацией муниципального образования – Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области не позднее дня внесения проекта закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Александро-Невского городского поселения.

 При этом ответственный исполнитель Программы:

1) в срок до 15 мая года, предшествующего году начала реализации Программы, направляет в администрацию Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области предпроектные предложения к Программе и пояснительную записку, включающую:

описание проблемной ситуации, обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программным методом;

соответствие намеченных для реализации целей, задач и мероприятий Программы полномочиям исполнителей Программы;

оценку рисков реализации Программы.

Предпроектные предложения к Программе должны содержать:

- [паспорт](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P166) Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

- [пункты 1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P302) - [5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P461) сведений о Программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению (в случае, если в Программе структурные элементы не группируются по подпрограммам) или [пункты 1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P648) - [5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P779) сведений о подпрограммах Программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению (в случае, если в Программе структурные элементы группируются по подпрограммам);

2) Администрация Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области разрабатывает проект Программы и направляет его на согласование и утверждение главе администрации муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

Администрация муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области:

1) в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления предпроектных предложений к Программе и пояснительной записки:

в случае нецелесообразности разработки Программы готовит заключение о нецелесообразности разработки Программы и направляет его ответственному исполнителю Программы;

в случае целесообразности разработки Программы направляет предпроектные предложения к Программе, пояснительную записку и заключение о целесообразности разработки Программы;

2) в течение 3 рабочих дней, следующих за днем поступления заключения, направляет ответственному исполнителю Программы сводное заключение о возможности (невозможности) разработки Программы.

3.3. При наличии оснований для разработки Программы, указанных в [подпунктах "а"](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P57) - ["в" пункта 1.3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P59) настоящего Положения, Программа утверждается постановлением администрации муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области:

- не позднее дня внесения проекта решения Совета депутатов Александро-Невское городское поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Нижнеякимецкого сельского поселения(в случае финансирования Программы начиная с очередного финансового года);

- не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов Александро-Невского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Александро-Невского городского поселения (в случае финансирования Программы в текущем финансовом году).

3.4. Программы включаются в перечень программ муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области (далее - Перечень).

Проект Перечня (проект изменений в Перечень) формируется администрацией Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области при согласовании с финансово-казначейским управлением администрации Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

Перечень содержит информацию о действующих Программах и включает в себя:

- наименование Программы;

- срок реализации Программы;

- наименование ответственного исполнителя Программы.

Перечень (изменения в Перечень) утверждается постановлением администрации - Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального района не позднее 1 месяца со дня начала реализации Программы.

4. Внесение изменений или досрочное прекращение Программы

4.1. Основаниями для внесения изменений в Программу являются:

1) изменения действующего законодательства Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования - - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района,;

2) изменение объема финансового обеспечения Программы или перераспределение финансовых средств в пределах Программы;

3) необходимость корректировки содержания Программы, в том числе включения (исключения) в (из) Программу(ы) целей, проектов, задач, мероприятий, уточнения срока реализации Программы.

4.2. Основаниями для досрочного прекращения Программы являются:

1) изменения действующего законодательства Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования - Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области;

2) отсутствие финансирования мероприятий, предусмотренных Программой;

3) признание Программы неэффективной в соответствии с оценкой эффективности Программы согласно [приложению N 6](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1031) к настоящему Положению.

4.3. Изменение или досрочное прекращение Программы инициируется ответственным исполнителем Программы.

4.4. При необходимости внесения изменений или досрочном прекращении Программы ответственный исполнитель Программы вносит на рассмотрение главе администрации Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области соответствующий проект постановления администрации Александро-Невское городское поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

4.5. При направлении проекта постановления о внесении изменений в Программу ответственный исполнитель Программы прилагает информацию по форме согласно [приложению N 5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P959) к настоящему Положению.

4.6. Изменения в Программу в части бюджетных ассигнований текущего финансового года подлежат утверждению в Программе не позднее дня окончания текущего финансового года.

4.7. В целях приведения Программы в соответствие с решением Совета депутатов Александро-Невское городское поселения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период согласно абзацу четвертому пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители бюджетных средств направляют ответственному исполнителю Программы предложения о внесении изменений в Программу не позднее 20 января текущего финансового года.

5. Мониторинг и контроль за реализацией Программы,

отчетность и оценка ее эффективности

5.1. Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Главные распорядители бюджетных средств и исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий, достижение показателей Программы, результатов структурных элементов и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

5.2. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля направляет в администрацию Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области [информацию](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1870) об исполнении муниципальных программ за соответствующий период на бумажном и магнитном носителях по форме согласно Приложению N 9 к настоящему Положению.

5.3. Ответственный исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы согласно [приложению N 6](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1031) к настоящему Положению и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в администрацию Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области:

1) оценку эффективности Программы за отчетный год по форме согласно [таблице N 1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1244) приложения N 7 к настоящему Положению. В случае, если Программа содержит подпрограммы, ответственный исполнитель Программы направляет оценку эффективности Программы по форме согласно [таблице N 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1356) приложения N 7 к настоящему Положению.

При признании Программы неэффективной ответственный исполнитель Программы прилагает информацию о необходимости прекращения реализации Программы или корректировки Программы начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы;

2) [информацию](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1559) о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению;

3) доклад о ходе реализации Программы за отчетный год, содержащий:

- информацию о финансовом исполнении Программы, в том числе за счет федеральных, областных, местных и внебюджетных средств;

- сведения об основных результатах реализации Программы, включая информацию о ходе и полноте выполнения проектов, задач, мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации Программы;

- информация о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов (в случае недостижения указывается причина недостижения);

- результаты оценки налоговых расходов муниципального образования- Александро-Невского городского поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, соответствующих целям Программы;

- результаты оценки эффективности Программы.

5.4. Администрация Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области:

- осуществляет проверку результатов оценки эффективности Программ;

- формирует итоговую информацию об оценке эффективности Программы и до 1 апреля года, следующего за отчетным, итоговую информацию размещает на официальном сайте администрации Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности Программ и до 15 мая года, следующего за отчетным, размещает сводный годовой доклад на сайте администрации Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение N 1

к Положению о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

1. Паспорт муниципальной программы

муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  |
| Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |  |
| Исполнители Программы |  |
| Срок реализации Программы |  |
| Цель (цели) Программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень федеральных, региональных и муниципальных проектов, реализуемых в рамках Программы |  |
| Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |  |

Приложение N 2

к Положению

о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

3. Финансовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | ИсточникФО | Объем ФО по годам(руб.) |
| всего | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по региональным проектам |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | По подпрограмме N 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по муниципальным проектам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | По подпрограмме N 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по комплексам процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |
| в том числе ГРБС |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Положению

о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

5. Сведения о Программе

1. Цель Программы:

2. Срок и этапы реализации Программы:

3. Показатели Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |
| базовый год: | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

4. Результаты структурных элементов Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |
| базовый год: | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объем ФО по годам (руб.) |
| всего | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональным проектам |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальным проектам |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |

6. Механизм финансирования мероприятий Программы:

Приложение N 4 к Положению

о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

5. Сведения о подпрограммах Программы

5.1. Подпрограмма N "Наименование"

1. Цель подпрограммы:

2. Срок и этапы реализации подпрограммы:

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |
| базовый год: | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам |
| базовый год: | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объем ФО по годам (руб.) |
| всего | 1 год | 2 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональным проектам |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальным проектам |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Приложение N 5

к Положению

о муниципальных программах поселения

Изменения, вносимые в муниципальную программу

муниципального образования-Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента, мероприятия | Источник ФО | КБК | Объем ФО (руб.) | Изменения показателей Программы (подпрограммы), результатов структурных элементов | Основание для внесения изменений |
| действующая редакция | проект | действующая редакция | проект | изменения | действующая редакция | проект |
| 1 год | и т.д. | 1 год | и т.д. | 1 год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Положению

о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

 ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности Программ (далее - Оценка) и критерии указанной Оценки.

2. Оценка осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе данных главных распорядителей бюджетных средств Программы.

При проведении Оценки не учитываются подпрограммы, проекты, задачи, мероприятия, показатели Программы, результаты структурных элементов, исключенные из Программы, в том числе в течение отчетного года.

Под планом бюджетных обязательств понимается объем бюджетных обязательств, утвержденный в Программе по состоянию на конец отчетного года.

Под объемом исполненных бюджетных обязательств понимается объем исполненных бюджетных обязательств, содержащийся в информации об исполнении Программы согласно [пункту 5.2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P139) Положения о муниципальных программ Муниципального образования-Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

Оценке подлежат подпрограммы, предусматривающие плановое финансирование по состоянию на конец отчетного года.

При расчете значения критерия применяются цифры с точностью двух знаков после запятой.

3. Для Оценки применяется система критериев. Каждому критерию соответствует весовой коэффициент, определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Весовые коэффициенты комплексных критериев Оценки представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Весовые коэффициенты критериев оценки эффективности

Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование, единица измерения | Весовой коэффициент критерия (V) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | К1. Достижение цели Программы в отчетном году, % | 0,3 |
| 2 | К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач, обеспеченных финансированием, % | 0,2 |
| 3 | К3. Финансовое исполнение Программы в отчетном году, % | 0,2 |
| 4 | К4. Оценка качества планирования показателей Программы и результатов структурных элементов: |  |
| 4.1 | К4.1. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, % | 0,05 |
| 4.2 | К4.2. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, % | 0,1 |
| 5 | К5. Оценка качества управления Программой основным исполнителем (менеджмент): |  |
| 5.1 | К5.1. Соблюдение срока приведения Программы в соответствие с решением Ухоловской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дата | 0,05 |
| 5.2 | К5.2. Соблюдение сроков представления информации о ходе исполнения Программы за отчетные периоды, дата | 0,05 |
| 6 | К6. Оценка налоговых расходов Александро-Невского муниципального района Рязанской области, соответствующих целям Программы, результат | 0,05 |

4. Степень соответствия Программы критериям Оценки определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий Оценки имеет несколько показателей. Каждому показателю соответствует определенное количество баллов. Показатели критериев Оценки и их балльная оценка представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Показатели критериев и их балльная оценка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия, единица измерения, (К). Расчет критерия | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия (N) |
| 1 | 2 | 3 |
| К1. Достижение цели Программы в отчетном году, %, (P).P = Ifact / Iplan \* 100%,где:Ifact - количество достигнутых показателей Программы;Iplan - количество показателей Программы | достигнуты все показатели Программы | 10 |
| достигнуто 80% и выше | 8 |
| достигнуто от 50% включительно до 80% | 6 |
| достигнуто менее 50% | 0 |
| К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач, обеспеченных финансированием, %, (С).С = Ifactk / Iplank \* 100%,где:Ifactk - количество достигнутых результатов структурных элементов;Iplank - количество результатов структурных элементов | 95% включительно и выше | 10 |
| от 80% включительно до 95% | 8 |
| от 70% включительно до 80% | 6 |
| менее 70% | 4 |
| К3. Финансовое исполнение Программы в отчетном году, %, (F).F = Ffact / Fplan \* 100%,где:Ffact - объем исполненных бюджетных обязательств;Fplan - план бюджетных обязательств | 95% включительно и выше | 10 |
| от 90% включительно до 95% | 8 |
| от 80% включительно до 90% | 6 |
| достигнуто от 50% включительно до 80% | 4 |
| менее 50% | 0 |
| К4. Оценка качества планирования показателей Программы и результатов структурных элементов: |  |  |
| К4.1. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, % (Pq) <\*>.Pq = Qv / Q \* 100%,где:Qv - количество показателей Программы и результатов структурных элементов, значение которых изменено более чем на 10%;Q - количество анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов | 20% и менее | 10 |
| более 20% | 0 |
| К4.2. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, %, (Pw) <\*\*>.Pw = Wv / W \* 100%,где:Wv - количество показателей Программы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых по итогам отчетного года составляет более 20%;W - количество анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов | 20% и менее | 10 |
| более 20% | 0 |
| 5. Оценка качества управления Программой основным исполнителем (менеджмент): |  |  |
| К5.1. Соблюдение срока приведения Программы в соответствие с решением Александро-Невской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дата:не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу | программа приведена в установленный срок | 10 |
| программа не приведена в установленный срок | 0 |
| К5.2. Соблюдение сроков представления информации о ходе исполнения Программы за отчетные периоды, дата:за 3 месяца: до 10 апреля;за 6 месяцев: до 10 июля;за 9 месяцев: до 5 октября;за отчетный год: до 10 февраля | все отчеты представлены в срок | 10 |
| не все отчеты представлены в срок | 0 |
| К6. Оценка налоговых расходов Александро-Невского муниципального района Рязанской области, соответствующих целям Программы, результат | оценка налоговых расходов проведена, льготы признаны эффективными | 10 |
| оценка налоговых расходов проведена, льготы (одна из льгот) признаны неэффективными, но предложены меры по повышению эффективности налоговых льгот | 7 |
| оценка налоговых расходов проведена, льготы (одна из льгот) признаны неэффективными, предложения по повышению эффективности налоговых льгот отсутствуют | 3 |
| оценка налоговых расходов не проведена | 0 |
| в рамках Программы налоговые расходы не предусмотрены | 10 |

--------------------------------

<\*> За исключением, если изменения внесены в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) увеличения/сокращения объема областных средств на реализацию соответствующего мероприятия.

<\*\*> За исключением показателей Программы и результатов структурных элементов, установленных в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства.

5. Расчет балльной оценки каждого критерия (К) производится путем умножения его весового коэффициента (V) на одну из балльных оценок (N) по формуле:

K = V x N

Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы одному из показателей критерия.

6. На основе оценки каждого критерия определяется итоговый показатель оценки (R). Величина итогового показателя Оценки определяется путем суммирования оценок по всем критериям по следующей формуле:

R = К1 + К2 + К3 + К4.1 + K4.2 + К5.1 + К5.2 + К6

7. Если Программа включает подпрограммы, итоговый показатель оценки (Rprog) определяется по формуле:



где:

Ri - суммарная оценка i-й подпрограммы, определенная в соответствии с [пунктами 3](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1042) - [5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%9F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#P1206) настоящего Порядка по формуле:

Ri = К1i + К2i + К3i + K4.1i + К4.2i;

Ffacti - объем исполненных бюджетных обязательств i-й подпрограммы (в миллионах рублей);

i = от 1 до Nprog;

Nprog - количество подпрограмм в Программе, предусматривающих плановое финансирование по состоянию на конец отчетного года;

Ffact - объем исполненных бюджетных обязательств Программы (в миллионах рублей).

8. По результатам набранных баллов по итоговому показателю Программе присваивается статус:

от 10 до 7 баллов включительно - Программа эффективна;

от 7 до 5 включительно - Программа недостаточно эффективна, требует корректировки;

менее 5 - Программа неэффективна.

Приложение N 7

к Положению

о муниципальных программах Александро-Невского городского поселения

Таблица N 1

Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования-Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области

за \_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование критерия, единица измерения | Весовой коэффициент критерия (V) | Значение | Показатель критерия | Балльная оценка показателя критерия (N) | Балльная оценка критерия (K), 7 = 3 \* 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | К1. Достижение цели Программы в отчетном году, % | 0,3 |  |  |  |  |
| 2 | К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач, обеспеченных финансированием, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | К3. Финансовое исполнение Программы в отчетном году, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 4 | К4. Оценка качества планирования показателей Программы и результатов структурных элементов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | К4.1. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, % | 0,05 |  |  |  |  |
| 4.2 | К4.2. Доля показателей Программы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей Программы и результатов структурных элементов, % | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 | К5. Оценка качества управления Программой основным исполнителем (менеджмент): |  |  |  |  |  |
| 5.1 | К5.1. Соблюдение срока приведения Программы в соответствие с решением районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дата | 0,05 | (дата) |  |  |  |
| 5.2 | К5.2. Соблюдение сроков представления информации о ходе исполнения Программы за отчетные периоды, дата | 0,05 |  |  |  |  |
| за 3 месяца: |  | (дата) |
| за 6 месяцев: |  | (дата) |
| за 9 месяцев: |  | (дата) |
| за отчетный год: |  | (дата) |
| 6 | К6. Оценка налоговых расходов Александро-Невского муниципального района Рязанской области, соответствующих целям Программы, результат | 0,05 | показатель критерия |  |  |  |
|  | Итоговый показатель (R) |  |
|  | Статус |  |

Таблица N 2

Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования-Александро-Невское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование критерия, единица измерения | Весовой коэффициент критерия (V) | Значение | Показатель критерия | Балльная оценка показателя критерия (N) | Балльная оценка критерия (K), 7 = 3 \* 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма N 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | К1. Достижение цели подпрограммы в отчетном году, % | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2 | К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач подпрограммы, обеспеченных финансированием, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.3 | К3. Финансовое исполнение подпрограммы в отчетном году, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.4 | К4. Оценка качества планирования показателей подпрограммы и результатов структурных элементов: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | К4.1. Доля показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем количестве анализируемых показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, % | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | К4.2. Доля показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, % | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Суммарная оценка по подпрограмме (Ri) |  |
|  | Объем исполненных бюджетных обязательств подпрограммы (Ffacti) |  |
| 2 | Подпрограмма N "Наименование" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | К1. Достижение цели подпрограммы в отчетном году, % | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.2 | К2. Оценка уровня выполнения проектов, задач подпрограммы, обеспеченных финансированием, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.3 | К3. Финансовое исполнение подпрограммы в отчетном году, % | 0,2 |  |  |  |  |
| 2.4 | К4. Оценка качества планирования показателей подпрограммы и результатов структурных элементов: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | К4.1. Доля показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, плановое значение которых к концу отчетного года изменено более чем на 10% по сравнению с установленным на начало отчетного года, в общем количестве анализируемых показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, % | 0,05 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | К4.2. Доля показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, перевыполнение (неисполнение) которых составляет более 20% от планового показателя, в общем количестве анализируемых показателей подпрограммы и результатов структурных элементов, % | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Суммарная оценка по подпрограмме (Ri) |  |
|  | Объем исполненных бюджетных обязательств подпрограммы (Ffacti) |  |
| 5 | К5. Оценка качества управления Программой основным исполнителем (менеджмент): |  |  |  |  |  |
| 5.1 | К5.1. Соблюдение срока приведения Программы в соответствие с решением Ухоловской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дата | 0,05 | (дата) |  |  |  |
| 5.2 | К5.2. Соблюдение сроков представления информации о ходе исполнения Программы за отчетные периоды, дата: | 0,05 |  |  |  |  |
|  | за 3 месяца: |  | (дата) |  |  |  |
|  | за 6 месяцев: |  | (дата) |  |  |  |
|  | за 9 месяцев: |  | (дата) |  |  |  |
|  | за отчетный год: |  | (дата) |  |  |  |
| 6 | К6. Оценка налоговых расходов Александро-Невского муниципального района Рязанской области, соответствующих целям Программы, результат | 0,05 | показатель критерия |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки (Rprog) |  |
|  | Статус |  |

Приложение N 8

к Положению

о муниципальных программах

Александро-Невского городского поселения

Информация

о достижении показателей Программы и результатов

структурных элементов муниципальной программы

муниципального образования- Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование показателя Программы (подпрограммы) и результата структурного элемента | Единица измерения | План | Исполнение |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | изменение плановых значений, 6 = 5 / 4 \* 100% - 100% | изменение составляет более чем на 10% (да/нет). Обоснование исключения показателя Программы (подпрограммы), результата структурного элемента из анализа согласно примечанию <\*> | факт | исполнение, 9 = 8 / 5 \* 100%, в случае если положительной тенденцией является рост значений; 9 = 5 / 8 \* 100%, в случае если положительной тенденцией является снижение значения | пояснение тенденции. Причины неисполнения | перевыполнение (неисполнение) составляет более 20% (да/нет). Обоснование исключения показателя Программы (подпрограммы), результата структурного элемента из анализа согласно примечанию <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма N "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ведомственный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> За исключением, если изменения внесены в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) увеличения/сокращения объема областных средств на реализацию соответствующего мероприятия.

<\*\*> За исключением показателей Программы и результатов структурных элементов, установленных в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства.

Приложение N 9

к Положению

о муниципальных программах

Александро-Невского городского поселения

Форма информации

об исполнении муниципальных программ за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятия/объекта | План на год (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Исполнено за отчетный период (руб.) | % исполнения за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель подпись